РЕГЛАМЕНТ ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ СОВЕЩАНИЙ

Протокол совещания - это документ, отражающий содержание прошедшей встречи, включая ключевые обсуждаемые вопросы и фиксирующий принятые на совещании решения.

Основные задачи протокола совещания:

- зафиксировать договоренности;

- синхронизировать понимание происходящего между участниками совещания;

- зафиксировать историю проекта.

Основные рекомендации, помогающие готовить протокол быстро и качественно

- Заполнять шаблон протокола до начала встречи, максимально, насколько это возможно (шапка протокола, повестка, список участников).

- Заранее запросить у Руководителя проекта темы вопросов, которые будут обсуждаться на встрече.

- Заполнять основной текст протокола во время встречи. Корректировки рекомендуется вносить сразу после окончания встречи. Не писать протокол от руки, писать сразу в чистовик.

- Вести запись встречи (предварительно следует уточнить у руководителя проекта, можно ли включить запись).

- Уточнять важные моменты и детали у участников встречи (например, у руководителя проекта или администратора проекта).

# 1. Требования к оформлению протоколов

Протокол оформляется в электронном виде в формате DOCX. Наименование файла формируется по шаблону “Проект. Протокол № номер от дата”.

Шрифт должен быть читаемый (необходимо использовать шрифт из шаблона: Verdana 11–12 pt). При составлении протокола следует придерживаться оформления утвержденного шаблона: сохранять единообразие оформления заголовков, пунктов, разделов, таблиц, списков. Для визуального разделения вопросов и пунктов необходимо использовать полужирное начертание текста или подчеркивание.

# 2. Требования к содержанию и структуре протокола

Для написания протокола внешнего совещания используется единый шаблон (см. приложение “Шаблон внешнего совещания”). Самовольное изменение структуры шаблона не допускается.

Основные требования к содержанию протокола.

- Понятность. Текст протокола должен быть изложен ясно и однозначно, с использованием формулировок, обеспечивающих корректное понимание содержания всеми участниками встречи, а также лицами, не принимавшими участие во встрече. Формулировки не должны требовать устных пояснений или дополнительного контекста для их интерпретации.

- Логичность. Содержание протокола должно быть логически выстроенным и структурированным. Изложение обсуждаемых вопросов, позиций и решений должно обеспечивать причинно-следственную связь между обсуждением и принятыми договоренностями, без пропусков смысловых этапов и внутренних противоречий.

- Последовательность. Описание вопросов в содержательной части протокола осуществляется в соответствии порядком вопросов в повестке встречи, независимо от фактической хронологии обсуждения. Объединение, перенос или дробление пунктов повестки в тексте протокола не допускается без явного указания на это.

- Достоверность. В протоколе фиксируются только фактически озвученные позиции и принятые договоренности. Предположения, личные выводы и интерпретации протоколирующего лица в текст протокола не включаются.

Структура протокола состоит из следующих разделов

- Шапка протокола.

- Повестка.

- Участники.

- Содержание встречи.

- Резюме.

- Согласование (подписи).

### 2.1. Шапка протокола

В шапке протокола должны быть указаны номер протокола и дата его составления.

Название протокола должно отражать основные темы, затронутые в ходе встречи. При этом оно не должно восприниматься как перечень вопросов из повестки.

Номер, дата и тема договора также обязательны к заполнению - они находятся в проектной документации (государственном контракте или субподрядном договоре). Темой протокола является предмет договора, иными словами, основная цель проекта.

### 2.2. Повестка

Повестка содержит все вопросы, которые планируются к обсуждению на встрече, а также вопросы, которые возникли в процессе обсуждения. Вопросы повестки должны быть понятными, конкретными, отражающими результат, к которому участники стремятся прийти, или уже достигнутый результат. В формулировках вопросов необходимо использовать словосочетания с отглагольными существительными, обозначающие действия (например, “согласование”, “утверждение”).

Повестка оформляется нумерованным списком первого уровня в столбец.

### 2.3. Участники

В данном разделе указываются участники, которые присутствовали на встрече. Они делятся на две стороны - Заказчик и Исполнитель. В таблице участников прописывается ФИО сотрудников и должности (первичные роли участников).

Необходимо придерживаться одного формата заполнения таблицы участников. Например, если указывается только фамилия и имя участника, то для всех остальных участников также следует указать только фамилию и имя. В случае, если со стороны Исполнителя во встрече принимают участие представители сразу нескольких организаций, то к наименованию должности рекомендуется также приписать и наименование организации.

### 2.4. Содержание встречи

Содержание встречи - это структурированное и нейтральное описание того, что было рассмотрено по каждому вопросу повестки и к каким выводам пришли стороны. Протокол не должен быть дословным пересказом диалогов участников, он включает только то, что непосредственно влияет на принятие решения.

Вопросы из содержания встречи и вопросы из повестки должны совпадать по названию, порядку и количеству. Содержание вопросов должно соответствовать их наименованиям.

Каждый вопрос состоит из трех частей: “Слушали”, “Обсудили” и “Решили”.

“Слушали” - часть, в которой перечисляются сотрудники, кто принимал участие в обсуждении конкретного вопроса (конкретные ФИО).

“Обсудили” - часть, предназначенная для описания рассматриваемого вопроса и основных позиций сторон в ходе его обсуждения.

В тексте протокола должно быть явно указано, какая сторона или какой участник выступал инициатором вопроса, а также кем были озвучены ответы, пояснения или возражения по нему. Указание может осуществляться как через конкретных участников (“Иванов И.И. сообщил, что..”, “Петров П.П. ответил, что…”), так и через обозначение сторон (“Исполнитель, сообщил, что..”, “Заказчик ответил, что…”).

В рамках одного протокола рекомендуется использовать единый формат указания участников обсуждения и придерживаться его на протяжении всего документа.

В “Обсудили” включаются только сведения, имеющие значение для проекта: позиции сторон, уточнения, влияющие на принятие решений, фиксацию рисков, перенос вопроса изменение договоренностей и т.д. Высказывания, не влияющие на содержание решений и договоренностей, в протокол не включаются.

“Решили” - это заключительная часть рассмотрения вопроса, содержащая в себе зафиксированное по его итогам решение. В “Решили” не должно быть информации, которая относится к части “Обсудили”, и наоборот.

Решение должно соответствовать наименованию пункта и быть прямым или косвенным ответом на "поставленный" вопрос. Решение должно содержать конкретные формулировки. Необходимо четко прописывать, от кого и какие действия ожидаются. Размытые формулировки "вопрос находится в работе", "ожидается ответ по данному вопросу" и т.п. в протоколе не допускаются. Как пример, такие фразы можно заменить следующим образом: "расследование причин массовых зависаний областей данных 1С:БГУ находится в работе у Исполнителя", "Заказчик направит Исполнителю заполненную анкету с информацией по зависаниям областей данных 1С:БГУ". Данные формулировки более явно позволяют оценить конечный результат.

В “Решили” в обязательном порядке указываются: содержание принятого решения (конкретные действия), срок и ответственные.

Срок исполнения указывается в виде конкретной календарной даты. В случае если срок исполнения не был определен в ходе совещания, рекомендуется уточнить его у руководителя проекта либо администраторов проекта. При отсутствии окончательно согласованного срока допускается использование формулировки «ориентировочно» с указанием плановой даты исполнения.

### 2.5. Резюме

Резюме - это краткая выжимка решений по вопросам, обсуждаемых на встрече. Оно является оперативной частью протокола, которая содержит основные моменты: что за вопрос, какое решение, кто ответственный и к какому сроку.

Резюме оформляется в виде таблицы, состоящей из двух столбцов.

- “Обсуждаемые вопросы” - вопросы из повестки. Вопросы из резюме и вопросы из повестки совпадают по названию, порядку и количеству;

- “Принятые решения” - соответствует части “Решили” из содержания встречи. Принятые решения являются ответами на обсуждаемые вопросы и обязательно должны содержать сроки и ответственных.

### 2.6. Согласование (подписи)

Согласование - это раздел, который предназначен для согласования содержания протокола. Он оформляется в виде двух колонок, которые отражают стороны, присутствующие на встрече - “Со стороны Заказчика” и “Со стороны Исполнителя”.

В каждой колонке перечисляются полные наименования организаций (например, ООО “Цветочная Ромашка”) и подписи участников, занимающих руководящие должности (Заказчик и его представители, Руководители проектов, Руководители отделов).

Для каждого согласующего лица отводится отдельная строка с указанием фамилии и инициалов (Иванов И.И. или Иванов И.), а также личной подписи в виде линии для ручного подписания.

# 3. Требования к тексту протокола

К тексту протокола предъявляются определенные требования:

- Текст протокола не является дословной фиксацией высказываний участников совещания. Повествование в протоколе ведётся от третьего лица. В тексте протокола должно быть четко отражено, какие позиции, предложения и решения были озвучены конкретными участниками совещания.

- При написании протокола необходимо придерживаться официально-делового стиля речи. Следует избегать общих фраз, использования вопросительных и восклицательных предложений, а также формулировать предложения конкретно. Оценочные суждения, эмоциональные выражения, субъективные комментарии и интерпретации высказываний участников не допускаются.

- При упоминании объектов, имеющих установленное наименование, в тексте протокола должно использоваться их полное и точное название или допустимое сокращение (наименование документа, учреждения, функционала, системы, программы и иных объектов).

- В тексте протокола следует избегать аббревиатур и сокращений (например, не “Минфин”, а “Министерство финансов Рязанской области”; не “ТЗ”, а “Техническое задание”). Использование аббревиатур допускается только в отношении общепринятых и общеизвестных наименований (например, 1С:БГУ, 1С:ЗКГУ и т.п.). Если наименование слишком длинное (5 и более слов), можно прописать его один раз полностью и в скобках указать сокращение. Пример, “Единая интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть Правительства Московской области (далее ЕИМТС)”.

- Слова “Заказчик” и “Исполнитель” всегда пишутся с заглавной буквы в единственном числе.

- Не допускается использование жаргонизмов.

- Перед сдачей протокола необходимо выполнить проверку текста на грамотность, включая орфографию, пунктуацию и синтаксис. В целях ускорения проверки рекомендуется использовать функцию “Правописание” в разделе “Рецензирование” текстового редактора Microsoft Word.

# 4. Требования ко времени написания и сдачи протокола

Время составления протокола варьируется в зависимости от содержания повестки, времени проведения самой встречи, сложности обсуждаемых вопросов - от 30 минут до 8 рабочих часов. Протокол совещания оформляется в день его проведения и направляется руководителю группы на проверку в течение 8 рабочих часов.

После проверки готовый протокол администратор проекта загружает в ИСУП в соответствующую проектную папку.

# 5. Лист оценивания

Лист оценивания заполняется руководителем группы, проверяющим протокол, и направляется сотруднику. При проверке протокола используется балльная система. Максимальное количество баллов, которые возможно получить - 25.

23-25 баллов - протокол не имеет замечаний (допускается 1-2 некритичные ошибки) и считается принятым.

15-22 балла - протокол имеет ряд замечаний, которые необходимо исправить. Руководитель группы направляет сотруднику заполненный лист оценивания. Администратору проекта необходимо внести необходимые исправления в протоколе и сдать документ на повторную проверку. Время на внесение правок согласовывается с РГ (рекомендуемо 8 рабочих часов с момента получения документа с правками). В случае, если исправленный протокол направляется позже, протокол считается непринятым.

Допустимо не более 3-х проверок на один протокол. Если после 3-ей проверки оценка за протокол ниже 23-х баллов - протокол считается непринятым.

0-14 баллов - протокол имеет критичные замечания и считается непринятым. Последующие исправления проверенного протокола не принимаются руководителем на проверку. Руководитель группы направляет сотруднику лист оценивания с описанием обнаруженных ошибок. Сотруднику необходимо изучить лист оценивания и подготовить новый протокол по другой встрече.

Обратите внимание: при получении 0 баллов по критериям “Структура протокола” и “Композиция и логика составления протокола” протокол автоматически считается непринятым и оценивается в 0 баллов.

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ

| Критерий | Описание | Макс. балл | Полученный балл | Комментарий проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время сдачи протокола | 1 - протокол сдан вовремя (в течение 8 рабочих часов с момента окончания встречи) 0 - протокол сдан не вовремя | 1 |  |  |
| Структура протокола | 2 - структура протокола соответствует утвержденному шаблону 1 - структура протокола частично соответствует утвержденному шаблону 0 - структура протокола не соответствует утвержденному шаблону (при получении 0 баллов по данному пункту дальнейшие доработки данного протокола не принимаются) | 2 |  |  |
|  | 1 - все разделы заполнены корректно и содержат актуальную информацию 0 - обнаружены незаполненные или некорректно заполненные разделы | 1 |  |  |
| Оформление протокола | 1 - в протоколе соблюден единый стиль оформления текста (шрифт, заголовки, списки, пункты и т.п.) 0 - есть замечания к оформлению | 1 |  |  |
| Текст протокола | 2 - текст протокола не является дословной фиксацией высказываний участников встречи 1 - в тексте частично прослеживается дословный пересказ высказываний участников встречи 0 - текст протокола является дословной фиксацией высказываний участников встречи | 2 |  |  |
|  | 2 - текст соответствует официально-деловому стилю, не передает эмоциональное состояние участников 1 - текст частично не соответствует официально-деловому стилю и частично содержит эмоционально-окрашенные высказывания. 0 - текст полностью не соответствует официально-деловому стилю, содержит эмоциональную окраску | 2 |  |  |
|  | 1 - в тексте использованы только общепринятые сокращения 0 - в тексте обнаружены необоснованные сокращения слов | 1 |  |  |
|  | 1 - в тексте не обнаружено использование сленговых и жаргонных выражений 0 - в тексте обнаружено использование сленговых и жаргонных выражений | 1 |  |  |
| Композиция и логика составления протокола | Соблюдены принципы понятности, логичности, последовательности и достоверности 2 - содержание протокола понятно читателю без дополнительного контекста, не обнаружено ошибок в фактах и логике рассуждения 1 - некоторые вопросы требуют дополнительного пояснения, требуются детали для лучшего понимания вопросов, в тексте обнаружены некритичные ошибки в фактах и логике рассуждения 0 - содержание протокола непонятно читателю без дополнительного контекста, обнаружены критичные ошибки в фактах и логике рассуждения (при получении 0 баллов по данному пункту дальнейшие доработки данного протокола не принимаются) | 2 |  |  |
| Раздел “Повестка” | 1- все упомянутые в содержании встречи вопросы отражены в повестке 0 - не все упомянутые в содержании встречи вопросы отражены в повестке | 1 |  |  |
|  | 1 - формулировки вопросов описаны корректно, с использованием отглагольных существительных 0 - формулировки вопросов непонятны читателю без дополнительного контекста, не содержат “слов-действий” | 1 |  |  |
| Раздел “Участники” | 1 - все участники, присутствующие на встрече, перечислены в таблице 0 - не все участники, присутствующие на встрече, перечислены в таблице | 1 |  |  |
|  | 1 - все ФИО, должности, организации указаны корректно 0 - не все ФИО, должности, организации указаны корректно | 1 |  |  |
| Раздел “Содержание встречи” | 1 - в вопросах содержания встречи указаны инициаторы вопросов и ответчики 0 - в содержании встречи частично или полностью не указаны инициаторы вопросов и ответчики | 1 |  |  |
|  | 2 - в вопросах зафиксированы содержание (конкретные действия), конкретные сроки и ответственные; содержание вопросов соответствует их наименованиям 1 - в вопросах зафиксировано содержание (конкретные действия), частично или полностью не указаны конкретные сроки и ответственные; содержание некоторых вопросов не соответствует их наименованиям 0 - в вопросах не зафиксировано содержание (конкретные действия), частично или полностью не указаны конкретные сроки и ответственные; содержание вопросов не соответствует их наименованиям | 2 |  |  |
|  | 1 - решение является итогом обсуждения, не содержит текст обсуждения (и наоборот: обсуждение не содержит информацию из решения) 0 - в решении содержится информация из обсуждения (и/или обсуждение содержит информацию из решения) | 1 |  |  |
| Раздел “Резюме” | 1 - вопросы из резюме полностью соответствуют вопросам из содержания встречи и повестки 0 - вопросы из резюме частично или полностью не соответствуют вопросам из содержания встречи и повестки | 1 |  |  |
|  | 2 - в решениях зафиксированы содержание (конкретные действия), конкретные сроки и ответственные 1 - в решениях зафиксировано содержание (конкретные действия), частично или полностью не указаны конкретные сроки и ответственные 0 - в решениях не зафиксировано содержание (конкретные действия), частично или полностью не указаны конкретные сроки и ответственные | 2 |  |  |
| Грамотность | 1 - в тексте содержится не более 5-ти орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок; допущено не более 3 опечаток. 0 - в тексте содержится от 5-ти орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок; допущено 3 и более опечатки | 1 |  |  |
| ИТОГО |  | 25 |  | Протокол принят/направлен на доработку/не принят |

Место для дополнительных рекомендаций: